## Slide 1
AVANCE CON EVIDENCIA
A1: base del firewall y laboratorio disponible
Bruno Urrea · Freddy Vásquez · espacio reservado para la evidencia de A2
KRONOS SENTINEL / APT122 / Avance A1 / 27 septiembre 2026
01 / 07
A1 / Bruno + Freddy
pfSense instalado y accesible.
WAN y transporte comprobados.
Base operativa comprobada
A2 / Freddy
Freddy la reporta lista y con evidencia.
Se reserva espacio para incorporarla.
Evidencia de Freddy pendiente de integrar
Objetivo de esta entrega: demostrar lo que existe y responde,
sin convertir infraestructura provisionada en actividades terminadas.
Notes: FUENTES Y ALCANCE: Carta Gantt oficial A1/A2; capturas reales 27-09-2026. A1 completado según cronograma histórico; compatibilidad tuning actual parcial. A2 reportada lista por Freddy según usuario; su evidencia no fue revisada en esta entrega.
Capturas en hora local Chile 27-09-2026; el dashboard muestra UTC28-09. Evidencia histórica identificada expresamente.

## Slide 2
01 / ALCANCE ACADÉMICO
A1 corresponde a Bruno y Freddy; A2, a Freddy
La PPT reúne evidencia de A1 y reserva la sección de A2 para su responsable.
KRONOS SENTINEL / APT122 / Avance A1 / 27 septiembre 2026
02 / 07
Bruno Urrea / A1
Hardening de pfSense y kernel.
Offloading y requisitos Netmap.
Auditoría de la plataforma real.
A1: completado en cronograma.
Revalidación CE 2.9: parcial.
Tuning actual: compatibilidad pendiente
Freddy Vásquez / A1 + A2
Virtualización de pfSense.
Asignación de WAN y LAN.
Conectividad de la base.
A2 reportada lista por Freddy.
Su evidencia se incorpora en la diapositiva 6.
Sin cambios de A2 en esta entrega
Fuente: Carta Gantt oficial · A1 (S1–S2), A2 (S3–S4) + reporte de Freddy vía equipo.
Notes: FUENTES Y ALCANCE: Carta Gantt oficial A1 Bruno/Freddy, A2 Freddy; última aclaración usuario: Freddy reporta A2 lista y tiene evidencia propia. No fue revisada ni implementada en esta entrega.
Capturas en hora local Chile 27-09-2026; el dashboard muestra UTC28-09. Evidencia histórica identificada expresamente.

## Slide 3
02 / A1 · VIRTUALIZACIÓN Y RED
pfSense CE 2.9 funciona en el laboratorio
Captura real de Status > Dashboard, después de iniciar sesión mediante Tailscale.
KRONOS SENTINEL / APT122 / Avance A1 / 27 septiembre 2026
03 / 07
VM101 · 2 vCPU · 4 GiB RAM · 20 GiB disco · WAN VirtIO vtnet0
Versión instalada
Interfaces activas del laboratorio
Se observan WAN y redes base. Su presencia no da por cerrada la actividad A2.
Notes: FUENTES Y ALCANCE: 01-pfsense-dashboard.png; sesión WebGUI real del 27-09-2026. Netgate Device ID oculto. Interfaces observadas, no certificación de A2. pfSense VM101:2vCPU/4GiB/20GiB.
Capturas en hora local Chile 27-09-2026; el dashboard muestra UTC28-09. Evidencia histórica identificada expresamente.

## Slide 4
03 / A1 · HARDENING
Offloading deshabilitado; tuning revisado con datos reales
System > Advanced > Networking: captura de los tres controles de offloading.
KRONOS SENTINEL / APT122 / Avance A1 / 27 septiembre 2026
04 / 07
Checksum, TSO y LRO: desactivados.
/dev/netmap existe; no prueba rendimiento IPS.
Suricata Inline todavía no se ha validado.
Observado en CE 2.9
mbuf clusters: 1.000.000
intr_queue_maxlen: 1.000
states_hashsize: 262.144
fastforwarding: OID ausente.
No coincide todo con el
tuning histórico de A1.
Compatibilidad pendiente
Notes: FUENTES Y ALCANCE: 03-pfsense-offloading.png y offloading-observaciones.json: tres checkbox true; pfSense-observaciones.txt: nmbclusters1000000, intr_queue1000, states_hash262144, fastforwarding OID ausente, /dev/netmap existe. No Suricata Inline ejecutado.
Capturas en hora local Chile 27-09-2026; el dashboard muestra UTC28-09. Evidencia histórica identificada expresamente.

## Slide 5
04 / A1 · CONECTIVIDAD
AWS ↔ Ubuntu Edge ↔ pfSense: transporte comprobado
Transcripción visual de comandos de solo lectura ejecutados el 27-09-2026.
KRONOS SENTINEL / APT122 / Avance A1 / 27 septiembre 2026
05 / 07
WireGuard transporta tráfico público · Tailscale administra · pfSense sigue siendo el firewall
Notes: FUENTES Y ALCANCE: Edge-observaciones.txt y 05-edge.png: wg0 10.255.255.2/30, transit10.254.254.1/30, forwarding1, policy100tabla51820, handshake reciente,ping AWS2/2 y pfSense2/2. AWS es transporte; Tailscale es administración.
Capturas en hora local Chile 27-09-2026; el dashboard muestra UTC28-09. Evidencia histórica identificada expresamente.

## Slide 6
05 / A2 · SECCIÓN DE FREDDY
A2 reportada lista: incorporar aquí la evidencia de Freddy
Espacios editables. Las capturas siguientes deben ser las pruebas realizadas por Freddy.
KRONOS SENTINEL / APT122 / Avance A1 / 27 septiembre 2026
06 / 07
CAPTURA 1 / VLANs y DHCP
Reemplazar este recuadro
por una captura real de Freddy
Pie de evidencia: comando / pantalla / fecha
CAPTURA 2 / Conectividad y aislamiento
Reemplazar este recuadro
por una captura real de Freddy
Pie de evidencia: comando / pantalla / fecha
Freddy: agregar resultado observado y explicar qué demuestra cada captura.
Estado en esta entrega: evidencia pendiente de integrar y revisar.
Notes: FUENTES Y ALCANCE: Última instrucción del usuario: A2 lista según Freddy, quien dispone de evidencia propia. No adjunta aún; no se declara verificada por el autor de esta PPT. Reemplazar recuadros por capturas reales.
Capturas en hora local Chile 27-09-2026; el dashboard muestra UTC28-09. Evidencia histórica identificada expresamente.

## Slide 7
06 / HANDOFF Y SIGUIENTE AVANCE
Equipo listo para continuar la configuración
Topología desplegada: AWS EC2 → WireGuard → Edge → pfSense → redes protegidas.
KRONOS SENTINEL / APT122 / Avance A1 / 27 septiembre 2026
07 / 07
Bruno
Revisar compatibilidad del
tuning en CE 2.9.
Preparar la fase posterior
de Suricata Inline sobre WAN
Ethernet vtnet0.
A3 permanece pendiente
Freddy
Incorporar su evidencia de A2.
Mostrar VLANs, DHCP,
conectividad y aislamiento
con los resultados reales
de sus pruebas.
A2: reporte listo; falta evidencia
Acceso del equipo
Gestionar las VMs desde
la tailnet separada del lab.
SSH por máquina y WebGUI
de pfSense disponibles.
Sin acceso al hipervisor.
Credenciales fuera de la PPT
Tailnet separada del equipo → MGMT → pfSense → VMs. Credenciales entregadas por canal privado.
Notes: FUENTES Y ALCANCE: TEAM_LAB_ACCESS.md, PROXMOX_ONPREM_DEPLOYMENT.md, Tailscale-observaciones.txt; PrimaryRoutes solo4VLAN y Edge/32. No cambios A2 durante preparación PPT. Cuenta SSH por VM; secretos fuera de PPT/Git.
Capturas en hora local Chile 27-09-2026; el dashboard muestra UTC28-09. Evidencia histórica identificada expresamente.