Guía Estudiante - Definición Proyecto APT
Fase 1

Guía1. Definición Proyecto APT
Asignatura Portafolio de Título (APT122)
KRONOS SENTINEL: Autonomous AI-IPS & Real-Time Incident Voice Response SOAR Architecture

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Bruno Urrea Ortiz |
| --- | --- |
| Rut | 21.345.678-9 |
| Carrera | Ingeniería en Conectividad y Redes |
| Sede | San Joaquín |
| Integrantes del Equipo (Grupal) | • Bruno Urrea Ortiz (Líder de Ciberseguridad, Motor KRONOS y Gemini Live) • Freddy Vásquez Cortés (Routing, Switching y Telefonía Asterisk PBX) • Cristóbal Quezada (Servicios Web, HAProxy SSL y DMZ DVWA) • Kevin Retamales (Hardening Perimetral, pfBlockerNG y QA) |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | KRONOS SENTINEL: Autonomous AI-IPS & Real-Time Incident Voice Response SOAR Architecture |
| --- | --- |
| Área(s) de desempeño | • Seguridad de la Información, Ciberseguridad Defensiva y Hardening Perimetral. • Infraestructura de Redes Corporativas, Routing y Switching L2/L3 (VLANs 802.1Q). • Telecomunicaciones, Telefonía VoIP SIP/PJSIP y Streaming de Audio en Tiempo Real. • Automatización, Programación en Python e Integración de Inteligencia Artificial (SOAR). |
| Competencias | • Competencia 3: Adaptar tecnologías de punta y tendencias emergentes de conectividad. • Competencia 4: Controlar y operar redes corporativas de gran tamaño. • Competencia 5: Unificar servicios de voz, datos y video. • Competencia 6: Automatizar procesos y gestión de plataformas de red. • Competencia 7: Gestionar la seguridad de la información frente a vulnerabilidades. • Competencia 8: Crear planes de prevención y respuesta a riesgos informáticos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto resuelve dos fallas críticas en los SOC modernos: la sobrecarga paralizante de más de un 50% de falsos positivos en firewalls y el colapso cognitivo del operador humano bajo presión durante una brecha activa. KRONOS SENTINEL aporta una solución SOAR de Costo Cero ($0 CLP) que desacopla la contención técnica en kernel de FreeBSD (<100 ms) de la comunicación estratégica mediante llamadas con IA conversacional (<1.5 s). |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Arquitectura de defensa en profundidad compuesta por: 1) Firewall pfSense CE 2.9.0 con Suricata Inline Netmap IPS y pfBlockerNG GeoIP; 2) DMZ con HAProxy SSL protegiendo el laboratorio vulnerable DVWA; 3) Motor de Correlación KRONOS (Python 3.12) con análisis heurístico AST y control en kernel con pfctl (kill states y tabla snort2c); y 4) Centralita Asterisk 20 LTS con auto-dialer AMI y Google Gemini Live Flash 3.1 para debriefing interactivo por voz. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Integra armónicamente las 4 áreas troncales de Ingeniería en Conectividad y Redes: Routing & Switching L2/L3 (VLANs 802.1Q), Ciberseguridad Perimetral (Hardening, IPS, Zero Trust), Telefonía VoIP (Asterisk SIP/PJSIP) y Automatización (Python, IPC, IA Generativa). |
| Relación con los intereses profesionales | Se alinea con mi especialización como Ingeniero de Ciberseguridad / Arquitecto SecOps y SOAR, consolidando la experiencia práctica liderando el equipo de competiciones CTF DevSec y proyectos de mitigación perimetral. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Factible al 100%: 1) 18 semanas de planificación semestral; 2) 72h lectivas + 144h autónomas; 3) Materiales con Costo Cero ($0 CLP) basados en software libre y capas comunitarias gratuitas; 4) Infraestructura de virtualización Proxmox/VMware; 5) Superación de restricciones CGNAT mediante túnel Zero Trust Mesh con Tailscale Subnet Router. |

B. PARTE II
4. Objetivos

| Objetivo general | Diseñar, implementar y validar una arquitectura de defensa en profundidad y respuesta autónoma ante incidentes (SOAR) de costo cero ($0 CLP) denominada KRONOS SENTINEL, integrando prevención de intrusiones en kernel, supresión heurística de falsos positivos e interlocución telefónica interactiva por voz en tiempo real con Inteligencia Artificial hacia los responsables de seguridad (CISO). |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Diseñar e implementar la infraestructura perimetral en pfSense CE 2.9.0 con segmentación en 4 VLANs 802.1Q. 2. Configurar Suricata 7.x en modo Inline IPS (Netmap) con reglas dropsid.conf para descarte en hardware. 3. Implementar HAProxy 2.8+ SSL con Stick-Tables anti-fuzzing L7 protegiendo el entorno DVWA en DMZ. 4. Desarrollar en Python 3.12 el Motor de Correlación KRONOS con análisis sintáctico AST de SQLi/RCE suprimiendo >50% de falsos positivos. 5. Integrar el control en kernel de FreeBSD con pfctl para terminación de estados (pfctl -k) y verificación de tabla snort2c. 6. Desplegar Asterisk 20 LTS en Docker con canal PJSIP y auto-dialer AMI hacia el CISO. 7. Desarrollar el bridge WebSocket hacia Google Gemini Live Flash 3.1 para debriefing interactivo por voz. 8. Validar la efectividad y rendimiento integral mediante matrices de aseguramiento de calidad (QA). |

5. Metodología

Descripción de la Metodología: Se aplicará una Metodología de Ingeniería en Ciclo Iterativo e Incremental en 4 fases operativas con validación continua QA: • Fase 1: Diseño y Topología de Red (VLANs 802.1Q, direccionamiento IP y hardening pfSense CE 2.9.0). • Fase 2: Seguridad Perimetral y DMZ (Suricata Inline Netmap IPS, pfBlockerNG GeoIP, HAProxy SSL y DVWA). • Fase 3: Motor de Correlación KRONOS y Telefonía IA (Python 3.12 AST parser, pfctl kernel control, Asterisk PBX y Gemini Live API). • Fase 4: Integración SOAR, Pruebas QA y Auditoría (Simulaciones SQLi en vivo, medición de latencia <1.5s y documentación técnica). Distribución de Funciones y Tareas del Equipo: • Bruno Urrea Ortiz: Líder de Ciberseguridad, desarrollo del Motor de Correlación KRONOS, algoritmo AST anti-ruido, control en kernel pfctl y cliente WebSocket Gemini Live. • Freddy Vásquez Cortés: Ingeniería de Routing, segmentación VLAN 802.1Q, centralita Asterisk 20 LTS en Docker, auto-dialer AMI y enlace Tailscale. • Cristóbal Quezada: Administración de Servicios Web, configuración HAProxy 2.8+ SSL, Stick-Tables de rate-limiting y laboratorio web DVWA en DMZ. • Kevin Retamales: Hardening de firewall pfSense Zero Trust, pfBlockerNG-devel (MaxMind GeoIP y feeds FireHOL/Spamhaus) y matrices de control de calidad QA.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (F1) | Informe de Definición y Topología | Documento técnico formal con diseño L2/L3 y matriz de VLANs. | Valida la correcta planificación de la infraestructura. |
| Avance (F2) | Repositorio Git de Código e IaC | GitHub con código del Motor KRONOS, Dockerfiles y configs pfSense. | Demuestra el avance tangible en desarrollo y automatización. |
| Avance (F2) | Manuales Técnicos y Mockups PDF | Manual pfSense CE 2.9.0 y Tutorial Paso a Paso con WebGUI cards. | Acredita la reproducibilidad y rigor técnico de las configuraciones. |
| Final (F3) | Demostración en Vivo SOAR | Inyección SQL en DVWA ➔ Bloqueo kernel snort2c ➔ Llamada Gemini Live. | Evidencia concluyente del cumplimiento del objetivo general. |
| Final (F3) | Matrices QA y Logs Forenses | Registros EVE JSON, salidas pfctl y métricas de latencia (<1.5s). | Respaldan con datos empíricos la supresión de ruido y robustez. |
| Final (F3) | Informe Final y Presentación | Documento consolidado del proyecto y diapositivas de defensa. | Entrega formal exigida para la titulación en Portafolio APT122. |

7. Plan de Trabajo

| Competencia | Nombre Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comp. 4 & 8 | A1. Setup pfSense | Instalación pfSense 2.9.0, WAN/LAN y tuning de hardware offloading. | pfSense ISO | S1 - S2 | Bruno / Freddy | Desactivar TSO/LRO para Netmap. |
| Comp. 4 | A2. VLANs 802.1Q | Creación de VLANs 10, 20, 30, 99 y servidores DHCP. | pfSense WebGUI | S3 - S4 | Freddy Vásquez | Mapeos MAC estáticos para servers. |
| Comp. 7 & 8 | A3. Suricata IPS | Suricata 7.x Inline Netmap, ET Open y dropsid.conf. | Suricata pkg | S5 - S6 | Bruno / Kevin | Descarte en hardware ring-buffer. |
| Comp. 7 & 8 | A4. GeoIP pfBlocker | MaxMind Free, Top Spammers y feeds FireHOL L1/Spamhaus. | pfBlockerNG | S7 - S8 | Kevin Retamales | Reglas flotantes prioritarias. |
| Comp. 7 | A5. HAProxy & DVWA | HAProxy SSL 443, Stick-Tables anti-fuzzing y DVWA Docker. | HAProxy, Docker | S9 - S10 | Cristóbal Q. | Aislamiento DMZ en VLAN 20. |
| Comp. 6 & 8 | A6. Motor KRONOS | Python 3.12 AST parser, eve.json ingesta y wrapper pfctl. | Python 3.12 | S11 - S12 | Bruno Urrea | Suprime >50% ruido y kill states. |
| Comp. 5 | A7. Asterisk PBX | Docker Asterisk 20 LTS, pjsip.conf y auto-dialer AMI. | Asterisk 20 | S13 - S14 | Freddy Vásquez | Timbrado a softphone PJSIP/1001. |
| Comp. 3 & 5 | A8. Gemini Live | WebSocket seguro, System Prompts y audio bridge. | Gemini Live API | S14 - S15 | Bruno Urrea | Debriefing hablado interactivo. |
| Comp. 3 & 4 | A9. Malla Tailscale | Publicación subred 192.168.30.0/24 en Tailscale Mesh. | Tailscale pkg | S15 | Freddy Vásquez | Evade restricciones de CGNAT. |
| Comp. 7, 8, 11 | A10. QA & Defensa | Pruebas de estrés, manuales PDF y preparación defensa. | ReportLab, Git | S16 - S18 | Todo el Equipo | Demostración en vivo aprobada. |

8. Carta Gantt (18 Semanas Académicas)

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. Setup pfSense Base | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2. Segmentación VLANs |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3. Suricata Inline IPS |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4. GeoIP pfBlockerNG |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5. HAProxy SSL & DVWA |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6. Motor KRONOS pfctl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| A7. Asterisk PBX & AMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| A8. Gemini Live Voice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| A9. Malla Tailscale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| A10. Pruebas QA & Defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |